双神经网络 Harness 蒸馏对比实验

实验设计 + 数据分析图 + Codex 可直接执行提示词

目标：验证“双神经网络 + LoRA + Harness”能否在正常蒸馏和反蒸馏输出下，更有效地筛数据、完成能力迁移，并判断 Student 是否真正掌握能力。

# 1. 先把你的方法固定下来

| 模块 | 输入 | 输出 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| NN1：数据权重网络 | Question/Answer 特征 + 轻量统计特征 | w_data ∈ [0,1] | 判断“这条数据值不值得喂给 LoRA” |
| LoRA Student | NN1 筛选/加权后的蒸馏数据 | Adapter | 完成能力迁移 |
| NN2：Judgment 网络 | Student 输出特征 + LoRA 中间特征 | w_mastery ∈ [0,1] | 判断“Student 是否真的学会” |
| Harness | 连接 NN1、LoRA、NN2 | 自动化流程与日志 | 把人工筛选和判断变成可量化闭环 |

核心实验逻辑： 第一个网络证明“会筛数据”，第二个网络证明“会判断能力”，完整模型证明“两者结合后蒸馏更稳”。

# 2. 实验要回答的 4 个问题

RQ1：双神经网络 Harness 相比普通 LoRA/SFT 蒸馏，Student 最终任务性能是否更高？

RQ2：面对 ADS、DOGe、Trace Rewriting 等反蒸馏输出时，NN1 能否识别低价值蒸馏样本并降低其权重？

RQ3：NN2 给出的 mastery score，是否与真实任务正确率/跨表达一致性相关？

RQ4：性能提升是否来自“真正学会能力”，而不是只学会 Teacher 的回答风格？

# 3. 推荐实验设置

先做 MVP，再扩展。 不建议一开始把所有论文、所有模型都跑一遍。

| 项目 | MVP（先跑通） | Full（论文版） |
| --- | --- | --- |
| Teacher | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B | 同一 Teacher，必要时增加第二 Teacher |
| Student | Qwen2.5-1.5B-Instruct | 再增加一个不同架构 Student（如可获取的 Llama 1B/3B） |
| 数据 | GSM8K train / test | GSM8K + MATH train，MATH-500 test |
| 蒸馏方式 | Teacher reasoning trace → LoRA/SFT | 同样方式，固定训练 token 数 |
| 随机种子 | 42 | 42 / 43 / 44，报告 mean ± std |

为什么先选数学推理：答案可自动判分，Teacher/Student 的能力迁移更容易量化，也与现有反蒸馏论文的主要验证场景更接近。

# 4. 对比组怎么设计

| 组别 | 训练数据 | Student 训练方式 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| B0 Base | 无蒸馏 | 不训练 | Student 原始能力下限 |
| B1 Clean-KD | Teacher 正常 reasoning traces | 普通 LoRA/SFT | 正常蒸馏基线 |
| B2 ADS-KD | ADS 防蒸馏 traces | 普通 LoRA/SFT | ADS 对普通蒸馏的破坏程度 |
| B3 DOGe-KD | DOGe traces | 普通 LoRA/SFT | DOGe 对普通蒸馏的破坏程度 |
| B4 Rewrite-KD | Trace Rewriting traces | 普通 LoRA/SFT | 重写型反蒸馏对照，可作为 Full 实验 |
| Ours-Clean | 正常 traces | NN1 → LoRA → NN2 | 验证正常数据下是否有增益 |
| Ours-ADS | ADS traces | NN1 → LoRA → NN2 | 验证能否抵抗低蒸馏价值数据 |
| Ours-DOGe | DOGe traces | NN1 → LoRA → NN2 | 同上 |
| Ours-Rewrite | Rewrite traces | NN1 → LoRA → NN2 | Full 实验 |

必须做的消融： No-NN（普通蒸馏） / NN1-only / NN2-only / NN1+NN2。这样才能说明双网络各自贡献。

# 5. 两个神经网络如何落地

## 5.1 NN1：数据权重网络

输入特征：Q/A frozen embedding、Q-A 相似度、答案长度、重复率、Teacher token entropy/log-prob、Base Student 对答案的 NLL，以及可获得的 correctness 特征。

网络：先用简单 2~3 层 MLP，输出 sigmoid 权重 w_data。不要一开始用复杂 Transformer，避免“模型太复杂导致解释不清”。

“理想值”建议定义为 distillation utility：在小型 proxy student 上，用该样本/小批次做一次微更新后，对干净 validation loss 的改善量；只在校准子集计算，再训练 NN1 预测全量数据权重。

LoRA 训练方式：优先做 weighted loss（loss_i × w_data），再额外做 hard filter（如 top 70%）作为对照。

## 5.2 NN2：Judgment / 能力判断网络

输入特征：Student 输出 embedding、置信度/NLL、答案长度与一致性；LoRA 各层 A/B 参数范数、ΔW=BA 范数、梯度范数、adapter-on/off 激活差等中间特征。

“理想值”建议定义为 mastery target：同一能力问题在原始问法 + 改写问法上的平均正确率，而不是只用单次答案对错。

网络：2~3 层 MLP，输出 mastery score。评价 AUROC/F1、Brier/ECE、Spearman 相关系数。

第一版先把 NN2 当“评价器”，不要一开始让它反向影响 LoRA；等主实验跑稳后，再加“低 mastery 样本优先二次训练”的闭环扩展。

# 6. 反蒸馏方法怎么放进实验

| 方法 | 核心机制 | 本实验用法 |
| --- | --- | --- |
| ADS | 生成时修改 Teacher 的 next-token sampling distribution，并使用 proxy model 的梯度信号降低 traces 的可蒸馏性 | 用官方实现生成 ADS traces；至少做 3 个防御强度档位 |
| DOGe | 只微调 Teacher 最终 LM head，通过对抗目标让输出仍可用、但更难蒸馏 | 优先用官方代码/配置；固定 Teacher utility 后比较 Student 性能 |
| Trace Rewriting | 先生成正常 reasoning，再用重写策略动态改写 traces，保持答案正确但降低蒸馏价值 | 作为 Full 实验；若资源不足先不放 MVP |

注意：这里不是“破解私有模型保护”，而是用公开模型、公开数据和论文公开方法做学术鲁棒性对比。所有方法优先使用论文官方仓库并记录 commit hash。

# 7. 公平性与指标

| 类别 | 指标/控制项 |
| --- | --- |
| 主性能 | GSM8K accuracy、MATH-500 accuracy |
| 蒸馏增益 | ΔGain = Student_after − Student_base |
| 抗反蒸馏恢复 | Recovery = (Ours_defense − Base) / (Clean_KD − Base) |
| NN1 | 与 proxy utility 的 Spearman；clean/anti-distill 区分 AUROC；不同 retention 下的任务性能 |
| NN2 | AUROC/F1、Brier/ECE、预测 mastery 与真实跨表达准确率相关性 |
| 效率 | 保留样本比例、有效训练 token、GPU-hours、训练时长 |
| 公平控制 | 相同 Student、LoRA rank、epoch/steps、optimizer、最大长度、训练 token 预算、评测脚本 |

关键公平比较要做两套：①固定原始数据池；②固定最终训练 token 数。NN1 过滤后数据变少，否则容易被质疑“只是训练量不同”。

# 8. 最终至少输出 7 张数据分析图

| 图 | X 轴 | Y 轴 | 要证明什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fig1 总体性能柱状图 | 方法/防御类型 | Student Accuracy | Ours 在 clean 与防御数据下整体表现 |
| Fig2 防御强度曲线 | ADS/DOGe 防御强度 | Student Accuracy | 防御越强时 Ours 是否下降更慢 |
| Fig3 NN1 数据效率曲线 | 保留数据比例 20/40/60/80/100% | Accuracy | NN1 是否能用更少数据保留能力 |
| Fig4 NN1 权重分布 | Clean / ADS / DOGe / Rewrite | w_data 分布 | NN1 是否识别低蒸馏价值 traces |
| Fig5 NN2 校准图 | Predicted mastery | Actual mastery | NN2 的分数能否代表真实掌握程度 |
| Fig6 消融图 | No-NN / NN1 / NN2 / Dual | Accuracy / Recovery | 证明双网络各自贡献 |
| Fig7 Teacher-Student Pareto | Teacher utility | Student distilled accuracy | 展示各反蒸馏方法及 Ours 的权衡 |

所有图：保存 PNG + SVG/PDF（如环境支持），同时保存对应 CSV；误差条为 3 seeds 标准差或 bootstrap 95% CI。

# 9. Codex 实际执行顺序

检查 GPU/显存/磁盘/网络，生成 environment_report.md；根据资源选择 MVP 或 Full，不允许直接开大实验。

先完成 B0 + B1：确认数据、LoRA、评测链路完全正确。

实现 NN1，并跑 Clean-KD vs NN1-only；确认权重分布和数据效率曲线合理。

实现 NN2，先验证 mastery 预测是否与真实结果相关。

接入 ADS；先小样本 smoke test，再生成完整 traces。

接入 DOGe；资源允许再接 Trace Rewriting。

跑完整消融和 3 seeds；所有结果统一写入 results.csv。

生成图表、Markdown 实验报告，并自动检查是否存在数据泄漏、预算不公平、随机种子缺失。

# 10. 要求 Codex 最终交付的目录

project/
├─ configs/                 # 各实验 yaml
├─ src/
│  ├─ data/                 # 数据、切片、特征
│  ├─ nn1_data_weight/      # 第一个网络
│  ├─ lora_train/           # Student LoRA
│  ├─ nn2_judgment/         # 第二个网络
│  ├─ defenses/             # ADS / DOGe / Rewrite wrappers
│  ├─ eval/                 # GSM8K / MATH 评测
│  └─ analysis/             # 统计与画图
├─ outputs/
│  ├─ traces/
│  ├─ checkpoints/
│  ├─ metrics/
│  └─ figures/
├─ results.csv
├─ environment_report.md
├─ experiment_report.md
├─ run_mvp.sh
└─ run_full.sh

# 11. 可直接复制给 Codex 的主提示词

你现在作为我的实验工程师和研究助手，在当前代码环境中实现并执行一套“Dual-NN Harness + LoRA 蒸馏”对比实验。不要只给方案，要实际创建代码、配置、日志、结果表和绘图脚本，并在资源允许时执行实验。

【研究对象】

我的框架有两个小型神经网络：

1）NN1 Data Weight Network：输入 Question/Answer 的特征，输出每条蒸馏数据的权重 w_data，用于自动过滤或加权 LoRA 训练数据。核心问题是“这条数据值不值得喂给 Student”。

2）NN2 Judgment Network：输入 Student 最终输出特征，以及 LoRA 中间特征（A/B 参数范数、BA=ΔW 范数、梯度范数、adapter-on/off 激活差等），输出 mastery score，用于判断 Student 是否真正掌握能力，而不是只学会 Teacher 的回答风格。

Harness 负责串联：数据 → NN1 → LoRA Student → NN2 → 评估。

【实验目标】

A. 对比普通 clean distillation 和我的 Dual-NN Harness。

B. 对比当前代表性的 anti-distillation 方法对 Student 蒸馏的影响，并测试我的 NN1/NN2 框架在这些数据下的鲁棒性。

C. 做消融：No-NN / NN1-only / NN2-only / NN1+NN2。

D. 输出可直接用于论文的数据表和图。

【严格边界】

- 只使用公开可下载的开源模型、公开数据集、论文公开代码；不要针对任何私有 API 或未授权模型做提取。

- anti-distillation 实现优先使用论文作者官方 repo；记录 repo URL、commit hash、license、关键配置。若无法复现，必须在报告中明确写“adapted/simplified”，禁止把近似实现伪装成官方复现。

- 先 smoke test，再大规模运行。不要因为资源不足直接失败，要自动降级到 MVP。

【资源检测】

第一步先检测：GPU 型号/数量/显存、CUDA、PyTorch、磁盘、可用 RAM、网络是否可访问 Hugging Face/GitHub。写 environment_report.md。

根据资源选择：

- MVP：Teacher=DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B；Student=Qwen2.5-1.5B-Instruct；数据=GSM8K；seed=42。

- Full：GSM8K + MATH/MATH-500；3 seeds=42,43,44；再增加一个不同架构 Student（若许可证和访问条件允许）。

如果 7B Teacher 无法加载，优先采用量化推理或分开离线生成 traces；不要偷偷换模型，任何替换都写入报告。

【Baseline 与实验组】

B0 Base Student：不训练。

B1 Clean-KD：Teacher 正常 reasoning traces + 普通 LoRA/SFT。

B2 ADS-KD：Antidistillation Sampling traces + 普通 LoRA/SFT。

B3 DOGe-KD：DOGe traces + 普通 LoRA/SFT。

B4 Rewrite-KD：Trace Rewriting traces + 普通 LoRA/SFT（资源允许再做）。

Ours-Clean / Ours-ADS / Ours-DOGe / Ours-Rewrite：相同数据源，但先由 NN1 加权/筛选，再 LoRA，最后由 NN2 评价。

【NN1 设计】

先用简单可解释 MLP，不要上复杂 Transformer。

特征至少包含：

- frozen Q embedding、A embedding（可先 PCA/线性投影降维）

- Q-A cosine similarity

- answer token length

- repetition ratio

- Teacher average log-prob / entropy（可获得时）

- Base Student 对 answer 的 average NLL

- final-answer correctness（数据集有标准答案时）

NN1 输出 sigmoid(w_data)。

NN1 的监督理想值不要只用 clean/poison 二分类。优先做“distillation utility”连续标签：

在一个小 proxy student 上，对校准子集中的样本或小批次进行一次/少量微更新，测量 clean validation loss 的改善量 ΔL_val；将其标准化到 [0,1]，作为 y_utility。只对校准子集计算这种昂贵标签，然后训练 NN1 预测全量样本的 utility。

若逐样本微更新成本太高，可以使用 micro-batch utility 或 gradient-alignment proxy，但必须记录公式和理由。

训练 Student 时实现两种模式：

(1) weighted loss = w_data * token CE；

(2) hard filtering = 只保留 top-k% 数据。

主结果优先 weighted loss；hard filtering 用于数据效率曲线。

【NN2 设计】

先用 2~3 层 MLP。输入：

- Student output embedding / NLL / entropy / response length

- LoRA 每个 target layer 的 A norm、B norm、BA=ΔW norm、gradient norm

- adapter on/off 对同一输入的 hidden activation delta（资源允许时）

输出 sigmoid(mastery_score)。

NN2 的监督目标 y_mastery 定义为“真实能力掌握度”，不要只取单次答案风格相似度：

对 validation/test 中同一个问题构造原始问法 + 2 个语义等价改写（改写集必须固定并缓存，不得让待评测 Student 生成），计算三种问法的平均 correctness，得到 [0,1] mastery target。

如果自动改写资源不足，MVP 可以先用 original correctness 做 target，但报告中注明这是弱版本。

NN2 报告 AUROC/F1、Brier/ECE、Spearman(predicted mastery, actual mastery)。

第一版 NN2 只做评价器，不反向修改 LoRA；主实验稳定后再增加可选闭环：低 mastery 能力簇在第二轮 LoRA 中提高采样权重。

【Anti-distillation 方法】

1）ADS：优先克隆并调用 Antidistillation Sampling 官方实现。它通过 proxy student 梯度相关的 penalty 修改 Teacher next-token sampling。至少做 clean/low/medium/high 四档（具体参数从官方代码/论文读取，不要凭空编值）。

2）DOGe：优先调用官方实现。其核心是只训练 Teacher 的最终 LM head，用 adversarial objective 产生可用但难蒸馏的输出。参数按官方配置读取。

3）Trace Rewriting：资源允许时使用官方 repo；若其原始 rewrite model 资源过大，只允许建立“adapted”配置，并与 paper-faithful 配置严格分开。

【公平性】

所有 Student 对比必须使用相同：base checkpoint、LoRA rank/alpha/dropout、optimizer、lr schedule、max sequence length、评测脚本。

反蒸馏数据和 clean 数据使用相同 prompt pool。

必须做两套公平比较：

A. Fixed raw pool：原始候选样本数一致。

B. Fixed train tokens：最终进入 Student 的训练 token 数一致。

生成 traces 可以每种方法固定一次，Student training 用 3 seeds。

【默认 LoRA 配置】

先创建一个保守默认 config（例如 r=16, alpha=32, dropout=0.05），但真正运行前根据显存做 batch/grad_accum 自动调整。不同方法不能各自偷偷换 LoRA 超参。超参调整只允许基于 validation，并保留 tuning log。

【评测指标】

- GSM8K exact answer accuracy

- Full 时增加 MATH-500 accuracy

- Student distillation gain = after - base

- Defense degradation = clean_KD - defense_KD

- Recovery = (Ours_defense - Base) / max(Clean_KD - Base, eps)

- NN1：Spearman with utility、AUROC（仅作为辅助）、retention-vs-accuracy

- NN2：AUROC/F1/Brier/ECE/Spearman

- efficiency：retained examples、train tokens、GPU hours、wall time

所有主要结果报告 mean ± std（Full）或明确标注 single-seed MVP。

【必须生成的图】

Fig1：总体性能分组柱状图（Clean/ADS/DOGe/Rewrite × Vanilla/Ours）。

Fig2：防御强度 vs Student accuracy 折线图。

Fig3：NN1 retention 20/40/60/80/100% vs accuracy 数据效率曲线。

Fig4：Clean/ADS/DOGe/Rewrite 的 w_data 分布箱线/小提琴图。

Fig5：NN2 predicted mastery vs actual mastery 校准/散点图。

Fig6：No-NN / NN1-only / NN2-only / Dual 消融柱状图。

Fig7：Teacher utility（x）vs distilled Student accuracy（y）散点/Pareto 图。

每张图同时保存 PNG 和可编辑矢量格式（SVG 或 PDF），对应原始数据保存为 CSV。不要用雷达图。

【结果表统一 schema】

results.csv 至少包含：

run_id, method, defense, defense_strength, teacher_model, student_model, dataset, seed, raw_examples, retained_examples, train_tokens, lora_r, lr, steps, teacher_accuracy, student_base_accuracy, student_accuracy, distill_gain, recovery, nn1_spearman, nn1_auroc, nn2_auroc, nn2_f1, nn2_brier, nn2_ece, nn2_spearman, gpu_hours, wall_time, status, notes

【执行顺序】

1. 建项目目录、锁依赖、写 README 与环境报告。

2. 跑 B0/Base。

3. 生成小规模 clean traces，跑 B1/Clean-KD，确认评测链路。

4. 实现 NN1，先在 clean + 人工构造的低质量样本上 smoke test，再使用 proxy utility 标签。

5. 跑 NN1-only 与 Ours-Clean。

6. 实现 NN2，验证 mastery 校准。

7. 接入 ADS：先 100~300 样本 smoke test，确认 Teacher utility 与 Student distillability 方向符合预期，再扩展。

8. 接入 DOGe。

9. 资源允许再做 Trace Rewriting。

10. 完整消融、3 seeds、统计、画图。

11. 生成 experiment_report.md：方法、环境、失败项、全部参数、主结果、消融、图、结论和限制。

【工程要求】

- 使用 yaml 配置驱动，不要把参数散落硬编码。

- 每一步可 resume；checkpoints/traces/features 可缓存。

- 使用统一 seed 函数；写日志到 JSONL/CSV。

- 任何 OOM 自动减 batch、增 grad_accum，并记录。

- 数据划分严格隔离，NN1/NN2 的校准集不得与最终 test 重叠。

- 最终给我一条 run_mvp.sh 和一条 run_full.sh。

- 每完成一个阶段就更新 STATUS.md：已完成、当前指标、失败原因、下一步。

现在开始执行。第一步先检测环境、创建目录和实验计划文件，不要立刻下载所有大模型。检测完后根据资源给出你将实际采用的 MVP 配置，然后继续实现 B0+B1。

# 12. 如果 Codex 一次做不完，用这 4 个续跑提示词

续跑 1：先把基线跑稳

请读取 STATUS.md、environment_report.md 和现有代码。不要重建项目。优先完成 B0 Base + B1 Clean-KD，检查评测脚本、数据泄漏、LoRA 配置和结果落盘。只有 B0/B1 可重复且 results.csv 正常后，才进入 NN1。

续跑 2：只做 NN1

基于当前已验证的 Clean-KD 管线，实现 NN1 Data Weight Network。先做 proxy utility 标签校准，再比较 weighted loss、top-k hard filtering 和普通 LoRA。输出 NN1 Spearman、retention-vs-accuracy 曲线、权重分布图，并更新 results.csv/STATUS.md。不要接 anti-distillation。

续跑 3：做 NN2 + 消融

在不改变现有 Student 训练设置的前提下，实现 NN2 Judgment Network，导出 LoRA A/B/BA/gradient 等中间特征，训练 mastery predictor。完成 No-NN/NN1-only/NN2-only/Dual 消融，输出校准指标和 Fig5/Fig6。

续跑 4：接反蒸馏

现在接入 ADS 和 DOGe，优先用官方 repo 与官方配置并记录 commit。先小样本验证，再扩展。保持 prompt pool、Student checkpoint、LoRA 和训练 token 预算公平。资源允许再做 Trace Rewriting。完成 Fig1/Fig2/Fig4/Fig7 和最终 experiment_report.md。

# 13. 你最后看结果时，先看这几个结论是否成立

NN1 的预测权重与真实 proxy utility 有显著正相关，并且 top 40%~70% 数据的蒸馏性能不低于随机保留同等数量的数据。

在 ADS/DOGe 数据下，普通 KD 的 Student 性能下降，而 Ours 的 Recovery 明显更高。

NN2 mastery score 与跨问法真实准确率正相关，且校准指标可接受。

Dual > NN1-only / NN2-only 的趋势在至少两个数据设置或多个随机种子上稳定出现。

固定训练 token 后仍有提升，才能较有力地说明不是“训练数据量差异”造成的。

# 14. 参考的代表性论文（供 Codex 找官方实现）

[1] Antidistillation Sampling (arXiv:2504.13146) — 修改 next-token sampling，并用 proxy 模型梯度信号降低 reasoning trace 的可蒸馏性。 论文链接

[2] DOGe: Defensive Output Generation for LLM Protection Against Knowledge Distillation (arXiv:2505.19504) — 只微调 Teacher 最终线性层/LM head，以对抗目标降低输出的蒸馏价值。 论文链接

[3] Protecting Language Models Against Unauthorized Distillation through Trace Rewriting (arXiv:2602.15143) — 动态重写 reasoning traces；论文实验使用多个 Student，并将 ADS、DOGe 作为对照。 论文链接

[4] DistillGuard: Evaluating Defenses Against LLM Knowledge Distillation (arXiv:2603.07835) — 提供反蒸馏防御的标准化评估视角，可借鉴 Teacher utility / Student distillation effectiveness 的对比协议。 论文链接

[5] MiniLLM: On-Policy Distillation of Large Language Models (arXiv:2306.08543) — 可作为可选的正常 KD 参考：reverse KL + on-policy；资源充足时再加入。 论文链接

[6] DistiLLM: Towards Streamlined Distillation for Large Language Models (arXiv:2402.03898) — 可选正常 KD 参考：skew KL + adaptive off-policy。 论文链接